Nội dung cuộc họp: Meeting - 18/05/2026 10:58

Thời gian bắt đầu: 18/05/2026 10:58

- Thành phần tham dự

| STT | Người tham dự | Chức vụ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Quân Hồ Đắc |  |
| 2. | Người lạ | Khách |
| 3. | Trương Huỳnh Thuý An |  |

II. Nội dung chi tiết cuộc họp:

Quân Hồ Đắc: Chào cả nhà. Chúng ta vừa nhận được phản hồi khá gấp từ phía khách hàng. Để đảm bảo dự án vận hành đúng kế hoạch, anh muốn chúng ta phân chia lại các đầu việc cụ thể để không bị giẫm chân lên nhau.

Người lạ: Vâng anh, em thấy phần backend hiện tại đang cần nhiều chỉnh ở... tiêu chí đánh giá. Anh dự định phân bố nhân sự thế nào cho hợp lý ạ?

Quân Hồ Đắc: Chiến, anh giao cho chú trọng tâm là tái cấu trúc logic tính phí. Khách hàng họ yêu cầu thêm các biến số về thuế, phụ phí linh hoạt. Chú cần đảm bảo kỹ thuật, toán phải chỉnh chính sách tuyệt đối. Ngoài ra, anh- chú chịu trách nhiệm luôn phần tối ưu hiệu năng truy vấn vì dashboard hiện đang load khá chậm.

Người lạ: Em hiểu việc xử lý logic và optimize tối ưu. Hệ thống sẽ mất khoảng ba ngày hoàn thiện và test. Nếu anh tập trung vào phần này, em cần anh hỗ trợ lấy dữ liệu từ das- từ database và các API mới để frontend kết- kết nối.

Trương Huỳnh Thuý An: Phần đó em lo được anh Chiến. Em sẽ phụ trách phần giao diện UI, mời theo bản thiết kế của khách hàng, đồng thời sẽ chủ động làm việc với anh để kết nối các API mà anh vừa nâng cấp. Em cũng sẽ đảm nhiệm luôn kiểm tra tính tương thích trên các thiết bị di động để fix những lỗi hiển thị.

Quân Hồ Đắc: Rất tốt. An này, ngoài phần UI, anh muốn, anh muốn giúp thêm một việc. Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho user. Vì chú nắm phần giao diện trực quan nhất nên chú soạn tài liệu này để dễ hiểu cho người dùng cuối hơn.

Trương Huỳnh Thuý An: Dạ được, em sẽ vừa làm UI vừa chụp lại flow để biên soạn tài liệu luôn. Như vậy khi code xong là tài liệu cũng sẵn sàng để gửi cho khách hàng.

Người lạ: Vậy còn buổi họp định kỳ với các bên kế toán để chốt set thông số và các phần báo cáo tiến độ cho sếp tổng, anh thấy sao anh Quân?

Quân Hồ Đắc: Những việc đó sẽ-- anh sẽ trực tiếp đứng mũi chịu sào. Anh sẽ lo khâu đối ngoại, xử lý các yêu cầu fix và xây dựng khung dữ liệu báo cáo tổng quát. Anh em mình cứ tập trung vào chuyên môn, các vấn đề thủ tục hay vướng mắc khách hàng cứ để anh giải quyết.

Người lạ: Thống nhất vậy. Vậy là em lo phần backend, hiệu suất, An lo phần frontend, tài liệu. Còn anh Quân, anh lo phần đối ngoại và báo cáo tổng.

Quân Hồ Đắc: OK, tinh thần là vậy. Chiều mai chúng ta sẽ có một buổi sprint nhanh để phương mắc về kỹ thuật backend và frontend không nhé. Chúc cả nhà làm việc hiệu quả.